**2023年度公路小修保养项目绩效自评报告**

1. **项目概况**

**（1）项目单位基本情况。**

江永县公路建设养护中心参与绩效评价的项目为公路养护小修项目，项目支出预算计划408万元。其中包括：公路养护保养小修项目。

1. **项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。**

公路养护保养项目于2023年1月1日开工建设，于2023年12月31日完工。建设目标是：全县国省道公路水毁抢修、危桥改造、道路绿化和养护；中心保持优良路127km，优良路率90%。圆满完成各项路况指标任务。

1. **项目资金使用及管理情况**

（1）资金到位情况：国省道公路养护小修项目来源为财政配套，共计408万元，到位408万元。资金到位率100%。

（2）资金使用情况：省公路养护保养项目、公路大修项目共计支出408万元，全部用于各项工作的开展。

（3）各项目实施单位根据预算批复，按部门职责分工明确，制定了相应资金管理办法和实施方案。同时，各项目实施单位制定或完善了内部控制与考核制度，对专项资金管理的预算审核、支出审批以及实施结果等都作出了详细规定。

1. **项目组织实施情况**

1.加强月度检查和巡查力度，认真贯彻落实公路小修保养及养护工程质量管理办法，中心党组指派书记欧阳开旗带队、以公路养护股和四个公路养护工班每月对全中心管养国省县干线公路进行一次例行性检查，同时加强平时巡稽查力度。重点稽查职工出勤出工、安全作业、劳动管理、落实“七无三有”、养护质量、计划完成情况等。

2.在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**四、项目绩效情况**

（1）项目经济性分析：我中心专项资金成本控制较好。省干线公路养护项目实施后，全县国省道的养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，公路病害及时得到修复，确保了全县普通干线公路安全畅通。为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会又好又快发展。为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。

（2）项目管理情况分析：一是抢抓汛期有利天气做好路面接裂缝养护和其它病害早期处治工作，建立小修工程台账，分析病害原因，集中处置路面病害，实现“有缝必养、坑槽必补。今年我中心完成清灌缝30公里64764米和裂缝修补约74万，完成路面病害处治436处，投入约27万，完成破损板块换板56块1260㎡约28万；保证路基路面、构造物排水畅通。全面修复、疏通国省干线上既有边沟4公里、涵洞30座，完善路基排水设施：整平路肩18公里，消除路面积水135处。

**五、存在的问题**

2023年，我中心交通事业发展专项资金的管理使用尽管取得了比较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也还存在以下需要改进、完善和规范的问题。

（一）养护标准化、机械化及养护新工艺和新材料的使用有待进一步提高。

（二）养护整体绩效有待进一步提高。